Утверждена

Постановление администрации

 муниципального района

Хворостянский

 №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017 ГОД»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ****ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ****ПРОГРАММЫ****СОИСПОЛНИТЕЛИ****МУНИЦИПАЛЬНОЙ****ПРОГРАММЫ****УЧАСТНИКИ****МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ****ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ** **ПРОГРАММЫ****ЗАДАЧИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ****ПРОГРАММЫ****ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **ЭТАПЫ И СРОКИ****РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ** **ПРОГРАММЫ****ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ****АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ****ПРОГРАММЫ****ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ****ПРОГРАММЫ** | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2017год» Распоряжение администрации муниципального района Хворостянский №171 от 08.06.2017 г.Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области МКУ «Управление строительству и жилищно- коммунальному хозяйству»Администрация муниципального района Хворостянский, муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству»4 сельских поселений муниципального районаХворостянский: в том числе поселения численность населенных пунктов которых более 1000 человек: Хворостянка; Масленниково ; ПрогрессФормирование комфортной среды для жизнеобеспечения населения муниципального района Хворостянский;1) Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального района Хворостянский;2) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального района Хворостянский 1.​ количество благоустроенных дворовых территорий; Июль-декабрь 2017 г.- I этап;общий объем финансирования программных мероприятий в 2017 году составляет 19000,6 тыс. руб., в том числе: -за счет средств федерального бюджета – 8000,00 тыс. руб., -за счет средств областного бюджета- 7368,6 тыс.руб.-за счет средств местного бюджета- 3632,0 тыс.руб.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Хворостянский ; |

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКАЗАННОЙ СФЕРЫ.**

  Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский –одна из самых важных задач органов местного самоуправления. На территории муниципального района Хворостянский расположено одиннадцать сельских поселений: Абашево, Владимировка, Липовка, Масленниково, Новокуровка, Новотулка, Прогресс, Романовка, Соловьево, Студенцы, Хворостянка. В состав сельских поселений входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Важным показателем прогресса наравне с уровнем жилищной обеспеченности, чистотой окружающей среды является создание в муниципальном районе и внутри его сельских поселений полноценной благоустроенной среды обитания, современных малых архитектурных форм. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов помимо проездов и тротуаров, включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых и спортивных площадок. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных задач и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий муниципального района возникла необходимость разработки данной программы, в которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1**. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещение дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн;

2**. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:**

-установка детских и спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

-озеленение территории;

-иные виды работ.

Работы включенные в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:

-выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

-предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющие работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия муниципальной программы могут быть реализованы в населенных пунктах Хворостянского района с численностью населения свыше 1000 человек.

**II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ**

Основная цель Программы:

- Формирование комфортной среды для жизнеобеспечения населения муниципального района Хворостянский;

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Хворостянский;

2) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального района Хворостянский;

**III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Перечень основных мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы, приведен в приложении №1;

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в перечень мероприятий программы, приведен в приложении №2;

Стилистические варианты малых архитектурных форм, возможные к применению при благоустройстве дворовых и общественных территорий муниципального района, приведен в приложении №3

**IV. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ**

I ЭТАП июль-декабрь 2017 года

**V. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе использования индикаторов. Индикаторы представлены в приложении №4к Программе

**VI. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Принятие правовых актов в рамках реализации данной муниципальной программы не требуется

**VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2017 году составляет 19 000,6 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение благоустройства дворовых территорий -19 000,6 тыс. руб. в том числе:

-за счет поступающих в бюджет муниципального района средств федерального бюджета - 8 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 7 368, 6 тыс. руб., местного бюджета – 3 632,0 тыс. руб.;

VIII.​ **КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы указывается в процентном отношении и рассчитывается по формуле:

О = В / З × 100,

где О – Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы **рассчитана для показателя 1:**

B - количество объектов общественной территории на которых осуществлено благоустройство по состоянию на 31 декабря 2017 г.

З - общее количество запланированных объектов общественной территории х 100%;

**рассчитана для показателя 2:**

B - количество дворовых территорий на которых осуществлено благоустройство по состоянию на 31 декабря 2017 г.

З - общее количество дворовых территорий х 100%;

2. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

![Описание: C:\Users\Знаменская\Desktop\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B %D0%BC.%D1%80. %D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 2017_files\htmlimage.png](data:None;base64...),

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

![Описание: C:\Users\Знаменская\Desktop\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B %D0%BC.%D1%80. %D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 2017_files\htmlimage_002.png](data:None;base64...)– плановое значение n-го показателя (индикатора);

![Описание: C:\Users\Знаменская\Desktop\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B %D0%BC.%D1%80. %D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 2017_files\htmlimage_003.png](data:None;base64...)– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

![Описание: C:\Users\Знаменская\Desktop\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B %D0%BC.%D1%80. %D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 2017_files\htmlimage_004.png](data:None;base64...)– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

![Описание: C:\Users\Знаменская\Desktop\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B %D0%BC.%D1%80. %D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 2017_files\htmlimage_005.png](data:None;base64...)– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 и №2 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

-при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов

**Приложение 1**

Показатели (индикаторы) основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый результат, связь с показателями программы** |
|  | **1.1 минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу** | Администрации сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области | 2017 г. | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  |
|  | **1.2 дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу** | Администрации сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области | 2017 г. | Повышение качества благоустройства дворовых территорий |

**Приложение №2**

Ориентировочная (примерная) стоимость работ по благоустройству

дворовых территорий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | Ед. изм. | Единичная расценка |
| Строительство внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м. | от 2415,6 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м. | от 2565,2 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м. | от 1663,4 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием с бордюром | 1 кв.м. | от 1830,4 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв.м. | от 2000,0 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | от 1200,00 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 532,5 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | от 266,2 |
| Стоимость скамьи | 1 шт. | 3499 |
| Стоимость урны | 1 шт. | 1200 |
| Стоимость наружного освещения по опорам | 1 п.м. | от 1150,0 |
| Стоимость наружного освещения под землей | 1 п.м. | от 2466,00 |
| Стоимость светильника уличного светодиодного | 1 шт. | 1230,00 |
| Посадка дерева  | 1 шт. | от 1918,00 |
| Посадка кустарника | 1 шт. | от 781,00 |
| Создание цветника | 1 кв.м. | от 500,00 |
| Снос строений | 1 м3 | от 500,00 |
| Устройство пандуса | 1 шт. | от 89786,00 |
| Устройство контейнерной площадки на 1 контейнер | 1 шт. | От 29000,00 |
| Стоимость контейнера | 1 шт. | 5654 |
| песочницадомик-беседка |  | от 2500,0067929,00 |
| карусель | 35588 |
| Шведская стенка |  | 11829,00 |
| Спортивная площадка и детская площадка | 1 шт. | 825100,00 |
|  |  |  |

**Приложение №4**

Сведения о показателях муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей2017 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 56 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | 12 |
| 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенного в программу | %, рубли | 2%;140 000,0 |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 1200 |
| 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенного в программу | %/рубли | 2%;140 000 |
| 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 1200 |

[Добавить пользователя](https://passport.yandex.ru/auth?retpath=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fview%2F1130000002357261%2F%3F*%3D2b2yeISX4jgTiWwPS9%252FjpKJnRTF7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI0MTEwNjE1NjIwNDk4NzEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7Qs9GA0LDQvNC80LAg0YTQvtGA0LzQuNGA0L7QstCw0L3QuNC1INC60L7QvNGE0L7RgNGC0L3QvtC5INGB0YDQtdC00YsgINC8LtGALiDQmtC40L3QtdC70YzRgdC60LjQuSDQvdCwIDIwMTcuZG9jIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAwMjM1NzI2MSIsInl1IjoiNTY4OTUwNzIyMTM1NjE1MDg3MCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTY4OTM0Njg4Mzd9%26page%3D1)

[Паспорт](https://passport.yandex.ru/)

[Выйти](https://passport.yandex.ru/passport?mode=logout&yu=5689507221356150870&retpath=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fview%2F1130000002357261%2F%3F*%3D2b2yeISX4jgTiWwPS9%252FjpKJnRTF7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI0MTEwNjE1NjIwNDk4NzEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7Qs9GA0LDQvNC80LAg0YTQvtGA0LzQuNGA0L7QstCw0L3QuNC1INC60L7QvNGE0L7RgNGC0L3QvtC5INGB0YDQtdC00YsgINC8LtGALiDQmtC40L3QtdC70YzRgdC60LjQuSDQvdCwIDIwMTcuZG9jIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAwMjM1NzI2MSIsInl1IjoiNTY4OTUwNzIyMTM1NjE1MDg3MCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTY4OTM0Njg4Mzd9%26page%3D1)