| ПОСТАНОВЛЕНИЕ муниципального района Хворостянский Самарской области 445590, с. Хворостянка, Пл. Плясункова,10 т. 8-(277)-9- 14-00, 9-11-51 06.12.2012г. №_859 |  |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной

целевой программы  «Охрана окружающей

среды на территории муниципального

района Хворостянский на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды», на основании Устава муниципального  района Хворостянский,  в целях реализации региональной политики в области охраны окружающей среды и решения основных задач, направленных на стабилизацию экологической обстановки на территории муниципального  района Хворостянский,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Охрана окружающей среды на территории муниципального  района Хворостянский на 2013 -2015 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.

3.Утверждённую муниципальную программу  разместить на официальном сайте муниципального района Хворостянский в сети Интернет.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района А.А. Адоевского

Глава района                                         В.А Махов

- ПАСПОРТ

муниципальной программы "Охрана окружающей среды на

территории  муниципального района Хворостянский

на 2013-2015 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2013-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ ,Закон Самарской области №46-ГД от 06.09.2009г., Постановление главы администрации Хворостянского Района. |
| Заказчик Программы | Глава муниципального района Хворостянский Самарской области |
| Разработчик проекта Программы | Отдел охраны окружающей среды администрации муниципального района Хворостянский Самарской области |
| Цель Программы | Оздоровление экологической обстановки в Хворостяннском районе, экологической безопасности ее территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем. |
| Период реализации Программы | 2013-2015 годы. |
| Перечень основных разделов Программы | - Характеристика состояния и содержание проблемы. - Основные цели и задачи Программы - Целевые показатели реализации Программы - Сроки и этапы реализации Программы - Основные мероприятия Программы - Ресурсное обеспечение Программы - Контроль за ходом выполнения - Оценка эффективности реализации Программы |
| Головной исполнитель Программы | Отдел охраны окружающей среды администрации муниципального района Хворостянский Самарской области |
| Объем финансирования мероприятий Программы | Всего: -141347,1 тыс.руб. 1) областной бюджет -56958,1 тыс.руб 2) местный бюджет – 1065,0 тыс.руб., в т.ч. 2013 – 339,0 тыс.руб.; 2014 – 400,0 тыс.руб.; 2015 –326,0 тыс.руб. 3) бюджет сельских поселений (прогноз) –3015,0 тыс.руб. в т.ч. 2013 – 1065,0 тыс.руб.; 2014 – 975,0 тыс.руб.; 2015 – 975,0 тыс.руб. 4) Средства предприятий (прогноз) – 78127,0 тыс.руб. в т.ч. 2013 – 26039,0 тыс.руб; 2014– 26039,0 тыс.руб.; 2015 – 26049,0 тыс.руб. 5) Другие источники(прогноз) – 2182,0 тыс.руб., в т.ч. 2013- 894,0 тыс.руб.; 2014 – 844,0 тыс.руб.; 2015 - 444,0 тыс.руб. |
| Источники финансирования | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предполагается привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы обеспечит: - повышение экологической безопасности на территории района; - снижение уровня загрязнения природной среды; - улучшение здоровья населения; - сохранение биологического разнообразия живой природы, объектов окружающей среды. В результате выполнения Программы прогнозируется: - снижение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 10 т/год; - снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на 10000 м³/год; - увеличение объемов переработки отходов производства и потребления на 397 т/год. |
| Органы, координирующие и контролирующие исполнение Программы | - общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы муниципального района Хворостянский; - текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел охраны окружающей среды администрации муниципального района Хворостянский; -текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение её мероприятий, осуществляет заказчик Программы, или уполномоченное заказчиком лицо. |

- Характеристика состояния и содержание проблемы.

Район расположен в лесостепной зоне Самарской области и граничит с Духовницким и Ивантеевским районами Саратовской области, а также Приволжским, Красноармейским, Пестравским и Безенчукским районами Самарской области. Общая площадь района – 186 тыс.га., население – 16015 человек.

Основная автомагистраль Хворостянка-Самара протяжённостью 126км. Основное железнодорожное направление Самара-Саратов.

Основной вид производства - сельское хозяйство (растениеводство, молочное животноводство и переработка сельско-хозяйственной продукции).

Загрязнение окружающей среды на территории Хворостянского района обусловлено, в основном, внешними факторами, так как своих источников негативного воздействия на окружающую среду в виде предприятий «экологоёмких» отраслей (химической, нефтехимической, машиностроительной и т.п.) в районе нет, плотность населения невелика. Земли сельхозназначения составляют 169151 га, земли сельских поселений 5824 га, земли природоохранного назначения составляют 9487 га.

Землям  сельскохозяйственного назначения угрожают многие реальные опасности: происходит интенсивное падение плодородия (дегумификция) из-за возрастающей интенсификации использования земель (не вносится необходимое количество органических и неорганических удобрений), распространены ветровая и водная эрозии.

При этом уменьшилось загрязнение почв пестицидами и другими видами химической защиты из-за уменьшения их применения.

На территории района выбросы вредных веществ в атмосферу осуществляются стационарными котельными в количестве 60 штук , из них  51 модульных газовых,  и передвижными средствами (автомобили, трактора и т.п.) в количестве  5136 единиц.  В настоящее время в результате перевода   всех котельных  на газ, объём  выбросов в атмосферу снизился до 24,5  т/год.

Основными загрязнителями поверхностных и подземных вод являются очистные сооружения , которые  находится в предаварийном состоянии. В реку Чагра, впадающую в реку Волга, ежегодно сбрасывается около  73584  м.куб недостаточно или совсем неочищенных стоков. Для снижения сброса неочищенных вод в реку Чагра в 2013-2015 годах планируется реконструкция очистных сооружений в с. Хворостянка.

Отмечается тенденция роста объёмов образования отходов производства и потребления. Ежегодно в районе образуется около    4719т. тыс.тонн бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, которые размещаются на одной санкционированной свалке ООО «Резонанс», 10 несанкционированных свалках сельских поселений.

Для обеспечения экологической безопасности населения ежегодно проводится мониторинг областного пункта захоронения ядохимикатов, контроль за использованием с/х  предприятиями  ядохимикатов и пестицидов.

На территории района произведён капитальный ремонт  гидротехнических сооружений в с.Хворостянка , с. Чувичи и п.Иерусалим.

В 2010-2012 годах проведена расчистка  русла реки Чагра в районах сёл Новокуровка, Михайло-Лебяжье и Липовка. Это позволило возродить исчезнувшие родники, уменьшить заболоченность поймы. Река стала  более многоводной. В 2012 году начата расчистка русла на участках сёл Хворостянка и Новотулка общей протяжённостью 4 км. В 2013-2015 годах расчистка русла будет продолжена на  участках сёл Елань и Липовка.

Для увеличения биоразнообразия в пруды района планируется запустить 36 тыс. мальков карпа.

Ежегодно проводится озеленение района, разбиваются скверы, клумбы. Только в 2012 году в районе было высажено 2000 саженцев хвойных и лиственных пород.

На базе Хворостянской  межпоселенченской центральной библиотеки создан образовательный центр «Эколог». Проводятся экологические акции:  «Чистая вода», «Дни защиты от экологической опасности», «Птичий домик», «Помоги реке», «Помоги птицам зимой».

Выпускается экологическая страничка «Экология и мы» в районной газете «Чагринские зори». Местная ТРК «Спектр» регулярно транслирует материалы экологической направленности.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель районной целевой комплексной Программы "Охрана окружающей среды на территории  муниципального района Хворостянский на 2013-2015 годы" - оздоровление экологической обстановки в районе, обеспечение экологической безопасности ее территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

Программа определяет перечень основных экологических проблем района и комплекс приоритетных мероприятий, предназначенных для их решения, по основным направлениям природоохранной деятельности.

Достижение цели Программы осуществляется за счет средств природопользователей, бюджетов всех уровней для решения первоочередных природоохранных задач.

В процессе выполнения Программы реализуются следующие основные задачи:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов;

- сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

- экологическое образование и воспитание.

- Сроки и этапы реализации Программы

1-ый этап – 2013 год:

- разработка и формирование правовых, финансовых и организационных инструментов для реализации Программы;

- выработка механизмов и форм взаимодействия исполнителей Программы;

- реализация Программы в пределах выделенных и привлеченных средств;

- создание системы мониторинга Программы.

2-ой этап: 2014-2015 годы

- совершенствование и развитие созданных и апробированных на первом этапе механизмов реализации Программы и уточнение намеченных мероприятий;

- реализация Программы в пределах выделенных и привлеченных средств.

- Основные мероприятия Программы

Система программных мероприятий состоит из 4 подпрограмм, соответствующих целевым задачам Программы:

1. Сохранение биоразнообразия и устойчивости природных экосистем.

2. Реализация природоохранных мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

3. Создание системы экологического мониторинга.

4. Экологическое образование и воспитание.

- 4.1. Сохранение биоразнообразия и устойчивости природных

Экосистем

Цель подпрограммы - консолидация усилий всего населения на сохранение живой природы как составного элемента окружающей среды и ресурса, обеспечивающего условия жизни человека и его благополучие.

В состав подпрограммы включены разделы:

1) Сохранение и оптимизация ландшафтов;

2) Улучшение состояния лесного фонда;

3) Охрана животного мира;

4) Повышение плодородия и рекультивация почв;

5) Развитие сети особо охраняемых природных территорий;

6) Озеленение  сельских поселений.

- 4.2. Реализация природоохранных мероприятий по снижению

техногенной нагрузки на окружающую среду

Цель подпрограммы - снижение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности территории и населения Хворостянского района.

В состав подпрограммы включены разделы:

1) Мероприятия по охране атмосферного воздуха;

2) Мероприятия по охране водных ресурсов;

3) Мероприятия по переработке и утилизации отходов.

- 4.3. Создание системы экологического мониторинга

Цель подпрограммы - создание системы экологического мониторинга позволит выявить изменения состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенной деятельности.

В состав подпрограммы включены организационно-технические мероприятия.

- 4.4. Экологическое образование и воспитание

Цель подпрограммы - формирование устойчивого природоохранного сознания и поведения у населения личной ответственности каждого за состояние окружающей среды.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Суммарная потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составляет 141347,1тыс. руб., в том числе  1065,0 тыс.руб. - из районного бюджета, 3015,0 - из бюджета сельских поселений, 78127,0,0 тыс.руб. - за счет собственных  средств предприятий и организаций, 2182,0тыс.руб. – другие источники.

Объем необходимых для реализации Программы средств и мероприятий будут ежегодно уточняться с учетом бюджетных возможностей, установленных приоритетов Программы и объемов средств, выделяемых предприятиями-участниками.

- Контроль за ходом выполнения Программы

- общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы муниципального района Хворостянский;

- текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел охраны окружающей среды  администрации муниципального района Хворостянский;

-текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение её мероприятий,   осуществляет  заказчик Программы, или уполномоченное заказчиком лицо.

- Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы прогнозируется:

-уменьшение выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу на 10 т/год;

-уменьшение сброса неочищенных сточных вод          на 10000 куб. м.;                               
-улучшение экологической обстановки за счет  озеленения и благоустройства улиц и площадей,  сельских поселений, ликвидации несанкционированных свалок, санитарных очисток;                     
-улучшение экологической обстановки за счет  вовлечения населения в работу по охране окружающей среды на основе повышения уровня экологического    образования,     доведения   до  населения    экологической  информации  и  норм   экологического  поведения   в  производственной  и бытовой  сферах,  формирования   экологического общественного движения;

-ликвидация источников загрязнения, находящихся в водоохранной зоне поверхностных водоемов.

-повысить надежность эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств,

-уменьшить объемы отходов, вывозимых на полигон для захоронения,путем вовлечения во вторичную переработку.

Приложение 1

к целевой комплексной программе

"Охрана окружающей среды на территории

муниципальног района  Хворостянский "

на 2013-2015 годы"

- I. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ  ЭКОСИСТЕМ

| № разделов прог-рамм | Наименование мероприятий | Срок выполне- ния | Источник финансиро- вания | Объём затрат плани- руемый | Исполни- тели | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Сохранение и оптимизация ландшафтов 1.Устройство солонцов для диких копытных животных 2.Устройство подкормочных площадок для кабанов 3.Закупка подкормочного материала для животных ( зерна, зерноотходов) Улучшение состояния лесного фонда 1.Лесовосстановление(20 га) 2.Выборочная санитарная рубка (35га) 3.Охрана лесов от пожаров Охрана животного мира 1.Формирование ихтиофауны муниципальных прудов района путём зарыбления молодью карпа Повышение плодородия и рекультивация почв 1.Проведение агрохимичес-кого состояния плодородия почв с/х предприятий 2.Внесение органических и минеральных удобрений Развитие сети особо охраняемых природных территорий 1. Благоустройство родника в д.Дубровка 2.Оборудование пруда и места для массового отдыха населения в д.Дубровка 3.Благоустройство родника в с.п. Липовка 4. Благоустройство родника в с.п. Новокуровка Озеленение сельских поселений (посадка деревьев, кустарников, разбивка скверов, разбивка клумб) | 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2014 2013-2015 2013-2015 2013-2014 2013-2015 2013-2015 2013 2013-2014 2013 2010-2012 | Средства охотополь - зователей Средства охотополь - зователей Средства охотополь - зователей Обдастной бюджет Бюджет с.п., в т.ч: -Студенцы -Липовка - Романовка -Новокуровка -Масленниково -Хворостянка -Владимировка Средства ИП Гаджиева Р.Х. Районный бюджет Средства -МУП Хворос-тянское; - КФХ района Средства предприятий средства предприятий Бюджет сельского поселения Районный бюджет Средства миццената Железникова А.А. Бюджет сельского поселения Бюджет сельского поселения Бюджет СПв т.ч.: -.с.Хворостянка - Масленниково - с.Романовка -с. Студенцы -с.Новокуровка с.Владимировка -с. Новотулка -с. Абашево -с. Соловьево -с.Липовка -п.Прогресс | 30,0 30,0 72,0 560.0 605,0 15,0 15,0 15,0 30,0 35,0 30,0 15,0 450,0 9,0 100,0 1200,0 3000,0 7500,0 5,0 25.0 850,0 6,0 6,0 336,0 100,0 50,0 30,0 15,0 30,0 18,0 28,0 20.0 15,0 15,0 15,0 | Охотохозяйст-во: Гремяченс-кое, Степное, Хворостянс- кое,Чагринс- кое Охотохозяйст-во: Гремяченс-кое, Степное, Хворостянс- кое Чагринс- кое Охотохозяйст-во: Гремяченс-кое, Степное, Хворостянс- кое ,Чагринс- кое Безенчукское лесничество Главы с.п. ИП Гаджиев Р.Х. Безенчукское лесничество, Отдел охраны ОС МУП Хворостянс- кое Руководители КФХ Управление с/х, Рук. с/х предприятий Рук. с/х пред- приятий Адм. с.п. Владимиров-ка Адм.района Железников А.А. Адм. с.п. Липовка Адм. с.п. Новокуровка Главы. с.п. | Поддержание жизни и деятель- ности животных Поддержание жизни и деятель- ности животных Поддержание жизни и деятель- ности животных Лесовосстанов- ление Улучшение сос- тояния лесов Сокращение ущерба лесному хозяйству, сохранение лесов Ежегодный выпуск в пруды карпа Снижение загря-знения отходами производства с/х предприятий Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Воспроизводство природных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Мероприятия по обеспече-нию безопасности ГТС 1.Капитальный ремонт ГТС пруда на овраге «Стерех» Мероприятия по перера-ботке и утилизации отходов 1. Строительство полиго-на размещения ТБО и час-ти промышленных отхо-дов вблизи р.ц. Хворос-тянка 2.Рекультивация свалки в д. Дубровка 3.Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО и части промышленных отходов на территориях сельских поселений 4.Оборудование мест для сбора и временного хране-ния ртуьсодержащих отходов 5. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в с.Хворос-тянка 6. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооруженийв п.Прогресс 7. Разработка проектно-сметной документации на строителсьво очистных сооружений в Маслени-ково 8.Ликвидация стихийных свалок в границах сельских поселений 9.Обустройство свалок для хранения ТБО от населения в сельских поселениях | 2014-2015 2013-2015 2013 2014 2013-2015 2013 2014 2014 2015 2013-2014 2013-2014 | Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет Районный бюджет Бюджеты с.п. Бюджеты с.п. Районный бюджет Районный бюджет Районный бюджет Бюджет с. п в т.ч.: с.Хворостянка; п.Масленнико- во; с.п.Романовка; с.Студенцы с.Новокуровка; с.Владимиров- ка; с.п.Новотулка; с.п.Абашево; с.п.Соловьево -с.п.Липовка -с.п.Прогресс Бюджет с.п. в т.ч с.Хворостянка; п.Масленнико-во; с.п.Романовка; с.п.Студенцы с.п.Новокуров-ка; с.Владимиров-ка; с.п.Новотулка; с.п.Абашево; с.п.Соловьево -с.п.Липовка -с.п.Прогресс | 9000,0 47398.1 50,0 1260,0 77.0 250,0 250,0 252,0 237,0 60,0 60,0 6,0 6,0 24,0 15,0 15,0 15,0 6,0 10,0 20,0 314,0 100,0 75,0 18,0 15,0 21,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 20,0 | Мин-во лес- ного хозяйст-ва,охраны окружающей среды и при-родопользованию Министерст во строитель-сва и ЖКХ Самарской облласти Адм. района ОООС Главы с.п. Главы с.п. Главы с.п. Главы с.п. Главы с.п. | Повышение степени безопас-ности ГТС Улучшение состо-яния окружающей среды в районе Улучшение состо-яния окружающей среды в районе Улучшение состо-яния окружающей среды в р/ц Хворостянка Предотвратить угрозу распростра нения вредных веществ в окружа-ющую среду Улучшение состо-яния окружающей среды в р/ц Хворостянка Улучшение состо-яния окружающей среды в п.Прогтесс Улучшение состо-яния окружающей среды в п.Маслен-никово Улучшение состо яния окружаю-щей среды в районе Улучшение состо яния окружаю-щей среды в районе |

3.СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организационно-техни-ческие мероприятия 1.Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха 2.Мониторинг областного пункта захоронения ядохимикатов 3.Мониторинг водных объектов, используемых в качестве питьевого водо-снабжения 4.Мониторинг водных объектов, используемых для купания населения района | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | Средства предприя- тий Районный бюджет Районный бюджет Бюджет с.п. т.ч.: с.Хворостян-ка; п.Масленни-ково; с.п.Романов-ка; с.п.Студенцы с.Новокуров-ка; с.Владимировка; с.п.Новотул-ка; с.п.Абашево; с.п.Соловьево -с.п.Липовка -с.п.Прогресс | 27.0 27,0 27,0 57,2, 20,0 3,0 6,0 3,0 7,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | Отдел охра-ны окр.среды Отдел охра-ны окр.среды Отдел охра-ны окр.среды Главы с.п. | Получение опера-тивной информа-ции по загрязняю-щим веществам Получение опера-тивной информа-ции о состоянии ОПЗЯХ Получение опера- тивной информа-ции о качестве воды Получение опера- тивной информа-ции о качестве воды |

4.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 4.3 | Создание фундаменталь-ной базы экологического образования. Выпуск методического материала “Состояние окружающей среды Хворосттянского района” Развитие системы непре-рывного экологического образования 1.Создание образователь-ного центра “Эколог”на базе Хворостянской МЦБ 2.Проведение экологи-ческих конференций 3. Проведение экологического фестиваля “Спасём природу сообща” Развитие системы экологического просвещения, образования 1. Выпуск экологической странички “Экология и мы” в районной газете “Чагринские зори” и ТРК “Спектр” 2.Проведение акций -“Чистая вода” -“Дни защиты от экологической опасности” -“Птичий домик” -“Помоги реке” -“Моя малая родина” -“Зеркало природы” -“Помоги птицам зимой” 3. Проведение конкурсов: -“Детских творческих работ на экологическую тематику” -“На лучшую постановку экологической пропаганды и воспитания в дошкольных и школьных учреждениях” -“Экология, творчество, молодёжь” 4. Проведение выставок, смотров,викторин на базе ДДТ 5. Экологическое просвещение населения ( лекции, , выпуск листо- вок, обращений) 6. Проведение “Недели экологических знаний” | 2013 2013-2015 2013 2013-2015 2014 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | Районный бюджет Районный бюджет Районный бюджет - - - - - - | 15,0 35,0 3.0 17 15 125,0 9,0 40,0 55.0 9,0 6,0 6,0 | Отд. ООС Отд.культу-ры Отд.образования Отд.ООС Отд.культу-ры Отд.образования Отд.ООС Отд.культу-ры Отд.образования Главы с.п. Отд.ООС Отд.культу-ры Отд.образования Отд.молод. Редакция газеты «Чагринские зори» ТРК»Спектр» Главы с/поселений Отд.образования Отд.культуры Отд. ООС ДДТ, Отдел образования Отд. Молодё жи, Отд.ООС ДДТ Хворстянс-кая ЦМБ Главы с.п. Отд.образования Отд.культуры Отд. ООС | Информирован-ность населения о состоянии окружа-ющей среды, по-вышение экологи-ческой культуры населения Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологического образования и воспитания населения района Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологического образования и воспитания населения района |

Начальник отдела  охраны окружающей

среды администрации района

В.С.Беляев

- Приложение 2

к целевой комплексной программе

"Охрана окружающей среды на территории

муниципального района Хворостянский

на 2010-2012 годы"

СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

- I. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ

ЭКОСИСТЕМ

| № разделов прог-рамм | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источник финансиро- вания | Потребность в финансовых затратах по каждому источнику финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2013-2015г. | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| .1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Сохранение и оптимизация ландшафтов 1. Устройство солонцов для диких копытных животных 2 Устройство подкормочных площадок для кабанов 3 Закупка подкормочного материала для животных ( зерна, зерноотходов) Улучшение состояния лесного фонда 1.Лесовосстановление (20га) 2.Выборочная санитарная рубка (35га) 3.Охрана лесов от пожаров Охрана животного мира 1.Формирование ихтиофа-уны муниципальных прудов района путём зарыбления молодью карпа Повышение плодородия и рекультивация почв 1.Проведение агрохимичес-кого обследования почв с/х предприятий 2.Внесение органических и минеральных удобрений Развитие сети особо охра-няемых природных территорий 1. Благоустройство родника в д.Дубровка 2. Оборудование пруда и места для массового отдыха населения в д.Дубровка 3.Благоустройство родника в с.п. Липовка 4. . Благоустройство родника в с.п. Новокуровка Озеленение сельских поселений (посадка деревьев кустарников, разбивка скверов,разбивка клумб) | 2010-2012 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2014 2013-2015 2013-2015 2013-2014 2013-2015 2013-2015 2013 2013-2014 2013 2010-2012 | Средства охотополь - зователей Средства охотополь - зователей Средства охотополь - зователей Областной бюджет Бюджет с.п., в т.ч: -Студенцы -Липовка - Романовка -Новокуровка Масленниково -Хворостянка -Владимировка Средства ИП Гаджиева Р.Х. Районный бюджет Средства МУП Хворостянс- кое, КФХ района Средства предприятий Средства предприятий Бюджет сельского поселения Районный бюджет Средства миццената Железникова А.А. Бюджет сельского поселения Бюджет сельского поселения Бюджет СПв т.ч.: .с.Хворостянка Масленниково - с.Романовка -с. Студенцы с.Новокуровка .Владимировка с. Новотулка -с. Абашево -с. Соловьево -с.Липовка -п.Прогресс | 30,0 30,0 72,0 560,0 605,0 15,0 15,0 15,0 30,0 35,0 30,0 15,0 450,0 9,0 100,0 1200,0 3000,0 75000,0 5,0 25,0 850,0 6,0 6,0 336,0 100,0 50,0 30,0 15,0 30,0 18,0 28,0 20.0 15,0 15,0 15,0 | 10,0 10,0 24,0 - 200,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 150,0 3,0 30,0 400,0 1000,0 25000,0 5,0 15,0 450,0 6,0 - 106,0 30,0 15,0 10,0 5,0 10,0 6,0 9,0 6,0 5,0 5,0 5,0 | 10,0 10,0 24,0 560,0 205,0 5,0 5,0 5,0 10,0 15,0 10,0 5,0 150,0 3,0 30,0 400,0 1000,0 25000,0 - 10,0 400,0 - 6,0 106,0 30,0 15,0 10,0 5,0 10,0 6,0 9,0 6,0 5,0 5,0 5,0 | 10,0 10,0 24,0 - 200,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 150,0 3,0 40,0 400,0 1000,0 25000,0 - - - - - 124,0 40,0 20,0 10,0 5,0 10,0 6,0 10,0 8,0 5,0 5,0 5,0 |

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1 2.2 | Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС 1. Капитальный ремонт ГТС пруда на овраге «Стерех» Мероприятия по переработ-ке и утилизации отходов 1. Строительство полигона части промышленных отходов в близи р.ц.Хворостянка 2. Рекультивация свалки в д. Дубровка 3.Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО и части промышленных отходов на территориях сельских поселений 4. Оборудование мест для сбора и временного хранения ртуть содержащих отходов 5. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в.Хворостянка 6. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооруженийв п. Прогресс 7 Разработка проектно-сметной документации на строителсьво очистных сооружений в Маслениково 8Ликвидация стихийных свалок в границах сельских поселений 9Обустройство свалок для хранения ТБО от населения в сельских поселениях | 2015 2013-2015 2013 2014 2013-2015 2013 2014 2015 2015 2013-2014 2013-2014 | Областной бюджет Областной Бюджет Областной Бюджет Районный бюджет Бюджеты сельских поселений Бюджеты сельских поселений Районный бюджет Районный бюджет Районный бюджет Бюджет сельских поселений т.ч: с.Хворостянка; п.Масленнико- во; с.п.Романовка; с.Студенцы с.Новокуровка; с.Владимиров- ка; с.п.Новотулка; с.п.Абашево; с.п.Соловьево -с.п.Липовка -с.п.Прогресс Бюджет с.п. в т.ч с.Хворостянка; п.Масленнико-во; с.п.Романовка; с.п.Студенцы с.п.Новокуров-ка; с.Владимиров-ка; с.п.Новотулка; с.п.Абашево; с.п.Соловьево -с.п.Липовка -с.п.Прогресс | 9000,0 47398,1 50,0 1260,0 77,0 250,0 250,0 252,0 237,0 60,0 60,0 6,0 6,0 24,0 15,0 15,0 15,0 6,0 10,0 20,0 424,0 210,0 75,0 18,0 15,0 21,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 20,0 | - 47398,1 - 420,0 77,0 250,0 - - 89,0 20,0 20,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,0 5,0 7,0 142,0 70,0 25,0 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 | - - 50,0 420,0 - - 250,0 - 77,0 20,0 20,0 3,0 3,0 7,0 4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 7,0 141,0 70,0 25,0 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 7,0 | 9000,0 - - 420,0 - - - 252,0 71,0 20,0 20,0 - - 10,0 4,0 4,0 4,0 1,0 2,0 6,0 141,0 70,0 25,0 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 7,0 |

3.СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организационно- технические мероприятия 1.Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха 2.Мониторинг областного пункта захоронения ядохимикатов 3.Мониторинг водных объ-ектов, используемых в ка-честве питьевого водоснабжения 4.Мониторинг водных объектов, используемых для купания населения района | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | Средства предприя- тий Районный бюджет Районный бюджет Бюджет с.п. т.ч.: с.Хворостян-ка; п.Масленни-ково; с.п.Романов-ка; с.п.Студенцы с.Новокуров-ка; с.Владимировка; с.п.Новотул-ка; с.п.Абашево; с.п.Соловьево -с.п.Липовка -с.п.Прогресс | 27,0 27,0 27,0 59,0 20,0 3,0 6,0 3,0 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 9,0 9,0 9,0 20,0 7,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 9,0 9,0 9,0 20,0 7,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 9,0 9,0 9,0 19,0 6,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |

4.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 4.3 | Создание фундаментальной базы экологического образования. Выпуск методического материала “Состояние окружающей среды Хворос- тянского района” Развитие системы непрерывного экологического образования 1.Создание образовательного центра “Эколог”на базе Хворостянской МЦБ 2.Проведение экологических конференций 3. Проведение экологического фестиваля “Спасём природу сообща” Развитие системы экологического просвещения, образования - Выпуск экологической странички “Экология и мы” в районной газете “Чагринские зори” и ТРК “Спектр” 2. Проведение акций: -“Чистая вода” -“Дни защиты от экологической опасности” -“Птичий домик” -“Помоги реке” -“Моя малая родина” -“Зеркало природы” -“Помоги птицам зимой” 3. Проведение конкурсов: -“Рисованный экологический плакат” -“На лучшую постановку экологической пропаганды и воспитания в дошкольных и школьных учреждениях” -“Экология, творчество, молодёжь” 4. Проведение выставок, смотров, викторин на базе ДДТ. 5. Экологическое просвещение населения ( лекции, выпуск листовок, обращений) 6. Проведение “Недели экологических знаний” | 2013 2013-2015 2013 2013-2015 2014 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | Районный бюджет Районный бюджет Районный бюджет | 15,0 35,0 3,0 17,0 15,0 125,0 9,0 40,0 55,0 9,0 6,0 6,0 | 5,0 7,0 1,0 6,0 - 41,0 3,0 13,0 18,0 3,0 2,0 2,0 | 5,0 22.0 1,0 6,0 15,0 42,0 3,0 14,0 18,0 3,0 2,0 2,0 | 5,0 6,0 1,0 5,0 - 42,0 3,0 13,0 19,0 3,0 2,0 2,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 141347,1 | 75735,1 | 28818,0 | 36794,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 56958,1 | 47398,1 | 560,0 | 9000,0 |
|  |  |  | Рай. бюджет | 1065,0 | 339,0 | 400,0 | 326,0 |
|  |  |  | Бюджет с/пос. | 3015,0 | 1065,0 | 975,0 | 975,0 |
|  |  |  | Ср-ва предпр. | 78127,0 | 26039,0 | 26039,0 | 26049,0 |
|  |  |  | Др. источники | 2182,0 | 894,0 | 844,0 | 444,0 |

Начальник отдела  охраны окружающей

среды администрации района

В.С.Беляев